Participants :

Description du projet

Sujet : Jeu Monopoly

Interface graphique  : Basée sur scala .swing et propose à utilisateur une simple interface à fin de modifier sa liste lecture, avec des fonctionnalités d'ajouter , supprimer et modifier les fichiers audio.

Base de donnée : Une base de donnée en SQL et exploitation de celle-ci avec la libraire ScalaQuery
pour ajouter, supprimer des fichiers, aussi récupérer la liste pour afficher.

Gestion fichier audio : qui va lire un fichier audio et régler le son également.

Le but est de finir le projet vendredi 5 septembre,

Steven : Gestion des fichier audio comme lecture,changer volume e.t.c. Et communication avec interface graphique , Recherche librairies
Huseyin : Main,Interface graphique , configuration du projet ,conception,gestion github
William : Modélisation de données , Gestion de base de données SQL

Lundi : Maquette interface, recherches sur les libraires , modélisation
Mardi : Test des libraires, implémentation sur scala
Mercredi : implémentation des méthodes, assemblage de ce qui est fait
Jeudi : implémentation des méthodes, assemblage de ce qui est fait ,test
Vendredi : Débogage et test

Annexe : Diagramme de classe du projet